# Báo cáo công việc — 2026-06-03

Project: HPTTech
Branch: codex/phase1-payload-ui

## ✅ Đã hoàn thành

- ✨ Tính năng mới (feat): Redesign product detail page và fix hydration issues (1 commit)

- ✨ Tính năng mới (feat): Enhance payload content UI và enterprise pages (1 commit)

## 🚧 Đang làm dở

- Cập nhật UI components (ProductStickyBar, Footer, AboutEnterprisePage) và update icon/assets các hãng (HP, Canon, Epson…) — Đang code, 70%

- Update CSS và cấu hình catalog-payload — Đang code, 60%

## 🧱 Vướng mắc / cần hỗ trợ

- Không có

## 📌 Kế hoạch ngày mai

- Hoàn thiện các thay đổi UI còn dở và commit code.

- Tiếp tục triển khai phase 1 payload UI.

Thống kê: 2 commits, 22 file thay đổi đang làm dở (+111/-174)