Báo cáo công việc ngày 03/06/2026

Em gửi báo cáo Project HPT Tech

Kết quả hôm nay

Chốt sử dụng tech stack :

| Công nghệ | Vai trò |
| --- | --- |
| Next.js 15 | Framework React (App Router, Server Components) |
| TypeScript | Ngôn ngữ lập trình |
| Tailwind CSS 4 | Styling |
| Payload CMS 3 | Headless CMS - quản lý nội dung (about page, products, posts...) |
| PostgreSQL | Database cho Payload CMS |
| Lucide React | Bộ icon |
| Sharp | Xử lý ảnh |

Lên khung giao diện trang chi tiết sản phẩm theo hướng B2B hiện đại: bố cục rõ hơn, có gallery ảnh, thông số nhanh, tab nội dung, sidebar cam kết và thanh thao tác mua hàng.

Thiết kế lại trang Giới thiệu HPT Tech theo phong cách doanh nghiệp công nghệ: hero, số liệu năng lực, năng lực cốt lõi, quy trình triển khai, đối tác, dự án tiêu biểu và CTA cuối trang.

- Sử dụng

Bổ sung phần quản trị nội dung cho trang Giới thiệu trong Payload CMS qua global about-page, giúp sau này sửa nội dung từ Admin thay vì sửa trực tiếp trong code.

Thiết kế lại Footer theo phong cách enterprise: khối CTA báo giá, điều hướng sản phẩm/giải pháp/hỗ trợ/công ty, thông tin liên hệ và liên kết mạng xã hội.

Cập nhật một số asset tạm cho banner, logo thương hiệu và icon mạng xã hội để giao diện có hình ảnh đầy đủ hơn trong giai đoạn test.

Sửa các lỗi hiển thị liên quan đến widget hỗ trợ, nút so sánh và layout desktop để giao diện ổn định hơn trên nhiều kích thước màn hình.

Kiểm tra

Build production đã chạy thành công.

TypeScript check và lint đã pass.

Các trang chính đã được kiểm tra ở mức smoke test trên local.

Việc cần làm tiếp ngày mai

Kiểm tra Payload Admin sau khi production đã nhận schema mới.

Rà soát lại UI thực tế trên màn hình lớn, laptop và mobile.

Thay ảnh/nội dung tạm bằng dữ liệu chính thức của HPT Tech.