# Báo cáo công việc ngày 04/06/2026

Em báo cáo tiến độ website hôm nay

## Kết quả chính trong ngày

### 1. Nâng cấp homepage theo hướng B2B Commerce

- Redesign lại header theo 3 lớp rõ ràng: topbar, header chính, navigation.

- Đổi header sang nền sáng, giảm cảm giác nặng của mảng navy cũ.

- Cập nhật navigation hiện đại hơn, thêm các mục: Sản phẩm, Giải pháp, Thương hiệu, Download Center, Dự án, Tin tức, Giới thiệu, Liên hệ.

- Làm lại trust strip theo hướng B2B: Chính hãng 100%, Giá tốt doanh nghiệp, Giao hàng toàn quốc, Hỗ trợ kỹ thuật, Xuất VAT đầy đủ.

- Căn chỉnh lại trust strip cho gọn hơn, bỏ phần mô tả thừa và đưa nội dung về dạng dễ đọc hơn.

### 2. Hoàn thiện khu vực hero banner

- Chuyển hero banner sang dùng ảnh local trong public/assets/herobanner, không còn phụ thuộc link từ website ngoài.

- Sau này chỉ cần thêm ảnh vào thư mục herobanner là homepage có thể lấy vào danh sách banner.

- Thêm auto slide và hiệu ứng fade cho banner.

- Bỏ nút mũi tên thừa trên banner để giao diện sạch hơn.

### 3. Cải thiện trang chi tiết sản phẩm

- Điều chỉnh lại khu vực product detail, giá, CTA, thông số và tab nội dung.

- Thêm/cải thiện gallery ảnh sản phẩm và lightbox.

- Chỉnh ảnh trong mô tả sản phẩm căn giữa trên trang product detail.

- Bổ sung khả năng điều chỉnh kích thước ảnh trong nội dung Payload, để ảnh có thể kéo lớn/thu nhỏ linh hoạt hơn.

### 4. Bổ sung nền tảng giỏ hàng và đặt hàng

- Thêm giỏ hàng, nút thêm vào giỏ và hiển thị số lượng trên header.

- Tạo trang checkout.

- Thêm API tạo đơn hàng.

- Tạo collection Orders trong Payload CMS để lưu đơn.

- Hướng đi hiện tại: đặt hàng/COD/liên hệ xác nhận, phù hợp giai đoạn đầu và có thể mở rộng sau.

### 5. Xử lý lỗi build/deploy

- Sửa lỗi schema Payload trên môi trường Vercel liên quan đến các cột rich text của sản phẩm.

- Thêm script migrate trước khi init schema để deploy ổn định hơn.

- Build và deploy production thành công.

- Production đang truy cập được qua: https://hpttech.vercel.app

## Số liệu nhanh

- Tổng thay đổi trong đợt làm việc: 40 files changed, 2375 insertions, 553 deletions.

- Commit trong ngày: 9 commit.

- Trạng thái git hiện tại: clean.

## Việc còn lại / đề xuất tiếp theo

- Rà soát lại homepage trên nhiều kích thước màn hình để chốt first view.

- Download Center đã có trên menu, cần quyết định làm page riêng hay tạm thời ẩn nếu chưa dùng ngay.

- Kiểm tra lại luồng checkout -> tạo đơn -> quản lý đơn trong Payload.

- Tiếp tục thay các banner phụ theo hướng ít “sale” hơn, ưu tiên ảnh sản phẩm thật, kỹ sư triển khai và doanh nghiệp sử dụng.

## Ghi chú

Hôm nay tập trung vào việc đưa giao diện HPT Tech sang hướng B2B hiện đại hơn, đồng thời xử lý các phần nền tảng để sản phẩm có thể bán hàng thật: giỏ hàng, checkout, đơn hàng và deploy production.

hpttech.vercel.app hiện tại chỉ còn cần cần bổ sung content, dữ liệu là có thể chuyển về tên miền hpttech.vn